ОТЧЕТ

о реализации инициативного проекта, прошедшего конкурсный

отбор в 2025 году в рамках государственной программы

Новосибирской области "Управление финансами

в Новосибирской области»

1. Наименование Проекта: «Приобретение театральных кресел для Старогорносталевского СДК».

2. Место реализации Проекта:

Муниципальное образование Горносталевский сельсовет Здвинского района Новосибирской области.

Населенный пункт село Старогорносталево.

3. Сведения об объемах финансирования Проекта, рубли

| N п/п | Наименование | План | Факт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая стоимость Проекта с учетом добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц | 660000,00 | 660000,00 |
| 2 | Финансовое обеспечение, всего: | 600000,00 | 600000,00 |
| 2.1 | средства Субсидии | 440000,00 | 440000,00 |
| 2.2 | средства бюджета поселения | 95000,00 | 95000,00 |
| 2.3 | инициативные платежи, всего: | 65000,00 | 65000,00 |
| 2.3.1 | денежные средства граждан | 25000,00 | 25000,00 |
| 2.3.2 | денежные средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц | 40000,00 | 40000,00 |
| 3 | Добровольное имущественное и (или) трудовое участие жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, всего: | 60000,00 | 60000,00 |
| 3.1 | вклад жителей поселения | 30000,00 | 30000,00 |
| 3.2 | вклад индивидуальных предпринимателей и юридических лиц | 30000,00 | 30000,00 |

4.  Количество  юридических лиц, принявших участие в конкурсных процедурах, проведенных в рамках Проекта: два.

5.  Описание добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных    предпринимателей    и    юридических   лиц.

5.1. Жители поселения: Демонтаж старых кресел, установка новых кресел.

5.2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица: Доставка кресел из г. Новосибирска, Вывоз на свалку в г. Барабинск  старых кресел.

6. Сведения об итогах реализации Проекта.

6.1. Объект, включенный в Проект, завершен полностью, частично

Объект завершен полностью.

6.2.  Если Проект выполнен частично, точто именно, в каком объеме и по

какой причине не было сделано:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

7. Дата начала осуществления Проекта – 16.09.2025 г.

ввода объекта в эксплуатацию - ____________г.

8.  Основные проблемы, с которыми столкнулось поселение и инициативная

группа в ходе реализации Проекта (можно отметить несколько пунктов):

| низкое качество технической документации |  |
| --- | --- |
| трудности с отбором и заключением контракта с подрядчиком |  |
| недобросовестный подрядчик |  |
| недостаточно времени для качественного выполнения работ |  |
| неблагоприятные погодные условия |  |
| несвоевременная поставка закупленного оборудования |  |
| прочее (описать) |  |

9.  К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации Проекта,

промежуточные этапы выполнения, документы (включая фотографии), отражающие участие населения и организаций в безвозмездных работах и услугах, и их результаты.

Глава Горносталевского сельсовета  Здвинского района Новосибирской области

Вольф Ф.В.                ________

Ф.И.О. (отчество - при наличии)            (подпись)

Руководитель инициативной группы

Карлова Н.Н.	________

Ф.И.О. (отчество - при наличии)              (подпись)

Дата 02.10.2025